Постановление Правительства Свердловской области

от 09.06.2010 N 894-ПП

"Об областной государственной целевой программе

"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений

в Свердловской области" на 2010-2014 годы"

http://old.midural.ru:82/doc.asp?ID=1123&PSC=1&PT=1&Page=1.

(краткое содержание; подготовлен участником движения

«Российским детям доступное дошкольное образование»)

Правительство Свердловской области постановляет:

- Утвердить:

1. Государственную целевую программу «развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы (далее – ГЦП «Развитие сети ДОУ»).

2. План организационных мероприятий.

3. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам (уплотнение, строительство)

- Одобрить планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам (возврат, строительство).

- Заказчикам (муниципальным образованиям) ежегодно осуществлять подготовку предложений к проекту областного бюджета.

- Министерству финансов Свердловской области учитывать расходы на реализацию ГЦП «Развитие сети ДОУ».

- Заместителю председателя Правительства организовать заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - МО)  соглашений о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета.

- Рекомендовать главам МО разработать аналогичные долгосрочные целевые программы, организовать работу по привлечению внебюджетных средств.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Свердловской области.

ГЦП «Развитие сети ДОУ»

Глава 1. Характеристика проблемы

Сделан прогноз численности детей дошкольного возраста (по области в целом и в разрезе МО) на период до 2020 года. Максимум будет достигнут в 2015 году (от 0-7 лет = 412 тыс.чел; от 1,5 – 7 лет = 325 тыс.человек). К 2020 году небольшой спад (от 1,5-7 лет = 314 тыс.человек).

Далее сделан расчет потребности (по области в целом и в разрезе МО) в детских садах:

всего детей (от 0-7лет) = 333,7 тыс.чел. (Кр.край = 220,6 тыс.чел.);

численность детей, посещающих ДОУ = 172,6 тыс.чел. (Кр.край = 103,4 тыс.чел.);

численность детей, стоящих в очереди = 69 тыс.чел. (Кр.край = 81,8 тыс.чел.);

Количество очередников и детей посещающих ДОУ составили 72 % от общей численности дошкольников ( 72% =(172,6 + 69)/333,7 * 100). (Кр.край = 84,2 %)

Таким образом, для оценки потребности в ДОУ приняли коэффициент 0,7.

За базовую взяли потребность в 2020 году с учетом, что фактически дети от 0-1,5 лет не нуждаются в ДО = 221,5 тыс.мест.

Возможные колебания потребности будут компенсироваться за счет поддержки негосударственных форм образовательных учреждений.

(Для справки: очередь (от 0-7 лет):

в г. Екатеринбурге 19,5 тыс. человек на 01.01.2009 г,

в г. Красноярске 43,7 тыс.человек на 01.01.2010 г)

Рассчитан дефицит мест в ДОУ. Учитывая существующее количество мест в ДОУ = 172,6 тыс.единиц, так в 2016 году дефицит (дети от 1,5-7 лет) составил 55,6 тыс.единиц, в 2020 году = 47,1 тыс.единиц.

Вывод: необходимо 48,9 тыс. мест = 221,5 тыс.мест – 172,6 тыс.мест по всей области.

Глава 2. Задачи

Основной задачей реализации Программы является полное удовлетворение потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Свердловской области в местах в ДОУ. При этом предполагается поэтапное решение задачи:

I этап (2010 г.) – обеспечение детей детскими садами в возрасте от 5 до 7 лет.

II этап (2011 г.) – обеспечение детей детскими садами в возрасте от 3 до 7 лет.

III этап (2012 - 2012 гг.) – обеспечение детей детскими садами в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Глава 3. Направление решения задач

Достижение требуемого количества будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Уплотнение (регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях). Планируется ввести 13 064 мест.

2. Возврат (осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений). Планируется ввести 16 155 мест.

3. Строительство (строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений). Планируется ввести 20 003 мест.

Глава 4, 5, 6. Уплотнение. Возврат. Строительство.

| Направление | Планируется ввести (кол-во мест) | Объем расходов всего, тыс.рублей | В том числе за счет областного бюджета, тыс.рублей | В том числе за счет местного бюджета, тыс.рублей | Дальнейшее ежегодное текущее содержание введенных мест, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнение | 13 064 | 455 280 | 257 856 | 197 424 | 910 561 |
| Возврат (125 зданий) | 16 155 | 4 846 500 | 2 638 050 | 2 208 450 | 1 126 004 |
| Строительство (159 зданий) | 20 003 | 13 820 694 | 10 209 937 | 3 610 755 | 1 394 209 |
| ИТОГО: | 49 222 | 19 122 474 | 13 105 843 | 6 016 629 | 3 430 774 |

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий:

- Наличие ДОУ, наличие перепрофилированных ДОУ;

- Наличие очереди;

- Наличие долгосрочной целевой программы по развитию сети ДОУ.

В качестве условия софинансирования принимается уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

Также предусмотрена разработка типовых проектов = 28 000 тыс.рублей.

Глава 7, 8, 9. Результаты. Продолжительность реализации. Объем расходов.

Всего планируется ввести 49 222 мест.

Продолжительность. С момента принятия до 31.12.2014 года.

Объем расходов: 19 122 474 тыс. рублей.

Глава 10. Заказчики

Заказчиком-координатором Программы являются Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Министерство строительства и архитектуры Свердловской области.

Глава 11. Механизм реализации

Расписаны полномочия между исполнительными органами (министерствами).

Глава 12. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по критерию «ввод мест в ДОУ»:

В 2010 году – не менее 13,6 тыс.мест;

В 2011 году – не менее 6,9 тыс.мест;

В 2012 году – не менее 8,0 тыс.мест;

В 2013 году – не менее 10,8 тыс.мест;

В 2014 году – не менее 10,0 тыс.мест.

Приложения:

- Прогноз численности детей дошкольного возраста в Свердловской области.

- Прогноз численности детей дошкольного возраста в разрезе муниципальных образований.

- Прогноз потребности в количестве мест в ДОУ в Свердловской области.

- Прогноз потребности в количестве мест в ДОУ в разрезе муниципальных образований.

- Планируемые объемы ввода мест в ДОУ в муниципальных образованиях. Например, Екатеринбург: уплотнение = 4000 мест; возврат = 8400 мест; строительство = 15 265 мест.

- Финансирование программы:

| Период | Уплотнение, тыс.рублей | Возврат, тыс. рублей | Строительство, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 455 280 | - | 403 677 |
| 2011 | - | 1 044 279 | 2 421 264 |
| 2012 | - | 1 148 707 | 3 376 376 |
| 2013 | - | 1 263 578 | 4 137 648 |
| 2014 | - | 1 389 936 | 3 481 729 |
|  | 455 280 | 4 846 500 | 13 820 694 |

- Порядок предоставления субсидий.

- План организационных мероприятий.

- Распределение субсидий.